反馈汇报

## 计划与计划完成情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **工作内容** | **完成情况（说明）** |
| 2017.08.17 | **刀具模块：**数据库换血，全部根据设计文档中的数据库设计进行修改；（08.17） | 完成了9张表，共33张表。可在假期进行修改。 |
| **刀具模块：**完成刀具操作各功能的添加和调整：对刀具操作进行添加“续用”和调整按钮响应内容；（08.17） | 按钮响应内容更改，续用未添加好。 |
| **刀具模块：**刀具库存明细界面的数据的一致性，从数据出发进行调整。（08.17） | 未完成。 |
| 2017.08.18 | **刀具模块：**建立好刀具管理界面上下两部分的内容关联关系。（08.18） | 未知排布 |
| 2017.08.19 | **零部件模块：**零部件操作各功能的实现（补充库存的操作设计）；（08.19） |  |
| **零部件模块：**零部件库存明细设计；（08.19） |  |
| 2017.08.20 | **零部件模块：**刀具零部件独立功能和结合处的思考调整；（08.20） |  |
| 2017.08.21 | **文档整理：**程序规范文档，按照已有程序进行规范整理，并同时调整程序；（08.21） |  |
| 2017.08.22 | **文档整理：**开发文档、操作文档整理；（08.22） |  |
|  |  |  |

## 接下来计划