每周反馈汇报

## 上周计划完成情况

上个星期周一到周三在实验室，周四周五周六前往翔安。上个星期的工作情况如下：

1. 系统开发工作：

①目前与刀具相关的监测主界面、测量界面、单据填写界面（领用、续用、更换、外借、退还、报废）、单据历史界面、刀具库存明细等五种界面在功能上都已经初步实现，数据一致性与逻辑也均已进行调整；

②在让雪松和令武使用软件的时候，有遇到很多问题，比如屏幕分辨率自适应问题，数据库用户名密码不统一等问题，所以暂时推迟让其他同学使用系统；

③权限管理功能还存在问题；数据导入导出还未实现；

1. 关于姚老师项目组：上个星期发送文档之后，没有得到反馈，联系之后也未安排工作。了解到近期他们的工作是修改系统，然后明天杨工会过来厦大，希望我能够去嘉庚四姚老师实验室一趟，可能会有工作安排。

## 本周计划（国庆计划）

1. 本系统开发：

①完善刀具柜、机床、工艺卡三部分基础资料模块的开发，建立好各模块与刀具模块的联系，具体联系通过开发文档记录；

②以基本完善的刀具模块功能为基础，迅速调整零部件模块问题；

③抓紧实现权限管理和批量数据导入导出功能；

1. 国庆网页开发培训：已收到朱胜学长国庆培训计划书，会在国庆期间以培训计划为基础，完成一个简单的个人博客，以达到对网页开发语言的学习与训练目的；
2. 姚老师项目组：明天（2号）下午会去嘉庚四实验室一趟，了解相关工作安排。