刀管系统计划与时间安排——2017年10月

## 目标计划

1. 基础目标：完成系统所有功能开发工作，月底给老师进行系统演示。

* 目前已完成功能：刀具各套单据的填写、总联系等
* 未完成功能：

1. 目标之外：除完成功能开发外，调整界面及数据展现形式，锦上添花工作的考虑。

## 计划与时间安排(一周为阶段)

|  |  |
| --- | --- |
| **时间段** | **计划完成工作** |
| 10.11-10.15 | 零部件模块的迅速调整与完善。 |
| 10.16-10.22 | 工艺卡、刀具柜、机床三部分基础资料模块的完善，以及与刀具零部件模块之间的联系。 |
| 10.23-10.29 | 权限管理、数据导入导出、日志记录等系统功能的开发。 |