每周反馈汇报

## 完成工作

刚过去的一个星期，主要情况如下：

1. 周一至周三生物信息培训的第三阶段任务（论文阅读与介绍方法的实现），并未全部完成，只完成到第一篇论文的阅读与软件的本地化安装，还没实现前体序列二级结构的预测；
2. 周四和周五在翔安的主要在做课程作业（用python进行网络爬虫与相关ppt制作）；
3. 总结：刚过去的一个星期，工作完成情况很不理想，又遇上一些个人私事烦恼，所以整个人也放松了要求，但也通过周末调整了心态，接下来会重新投入到该完成的工作上面。

## 本星期工作内容

接下来的一个星期将重新投入到刀管系统的开发工作，根据10月15日的计划安排和18日的第一次反馈，重新调整了计划进度与时间安排如下表，并将按计划节点进行反馈：

|  |  |
| --- | --- |
| **时间段** | **计划完成功能** |
| 11.06-11.08 | 先根据18日反馈未完成的零部件模块内容进行完善。在开始工艺卡、刀具柜、机床三部分基础资料模块的功能。 |
| 11.09-11.15 |
| 11.16-11.19 | 基础资料数据批量导入导出功能+系统日志功能实现。 |
| 11.20-11.22 | 权限管理功能实现。 |